长 沙 学 院

毕业设计中期报告

| 学院 | 计算机科学与工程 | 专业班级 | 22计科01 | 学生姓名 | 谢志坚 | 指导教师 | 钟旭 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题名称：低功耗智能手表的设计与实现 |  |  |  |  |  |  |  |
| 课题主要任务： 设计并实现一款耗电少、使用时间长的智能手表，完成硬件电路搭建、功能程序开发、界面显示、蓝牙连接、健康数据监测等内容，通过优化用电方式提升设备续航能力，最终完成可正常使用的智能手表样机与毕业设计论文。 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 简述开题以来所做的具体工作和取得的进展或成果 自开题后，我按照设计计划稳步完成智能手表底层相关工作，目前已实现全部基础模块的正常运行，具体如下： 1.完成手表所有硬件的组装与调试，保证各个部件可以正常通电、稳定工作。 2.写完并调试好所有模块的底层程序，计时、心率测量、步数统计、温湿度检测、屏幕显示、蓝牙、电池管理等都可以正常运行。 3.搭建好设备整体运行环境，让各个模块能够协同工作，数据采集与控制指令都能正常执行。 4.完成基础省电模式的设置，让设备在闲置时可以减少用电，为后续省电优化做好准备。整体来看，项目底层开发已全部完成，具备进入功能整合与界面开发阶段的条件。 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 下一步的主要研究任务，具体设想与安排 接下来重点完成界面、交互、通信和省电优化，具体工作如下： 1.使用 LVGL 图形库完成手表页面制作，实现时间、数据显示、菜单切换等界面。 2.调试屏幕触摸功能，让点击、翻页等操作可以正常响应。 3.完善蓝牙通信功能，让手表与手机能够稳定连接、正常收发信息。 4.对整机进行低功耗调试，调整运行方式，减少不必要的电量消耗。 5.将所有功能整合测试，解决运行卡顿、数据异常等问题。 6.整理项目资料，按要求完成毕业设计说明书的撰写与修改。 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 存在的具体问题 1.LVGL 图形库使用不够熟练，页面制作与触控配合需要反复调试。 2.蓝牙数据传输偶尔不够稳定，需要进一步优化连接与通信效果。 3.整机省电效果还未系统测试，需要逐步调整程序降低耗电。 4.多个功能同时运行时，偶尔出现响应不流畅，需要优化整体运行逻辑。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、指导教师对该生前期研究工作的评价 该同学按照开题报告中的时间进度安排，完成了系统需求分析、概要设计和详细设计。程序调试过程中遇到的问题绝大部分能自行解决，希望加快进度，撰写设计说明书。 指导教师签名： 日 期：2026.04.12 |  |  |  |  |  |  |  |